**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

от 2 сентября 2021 года № 373

г. Прокопьевск

**О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Сафоновского сельского поселения от 29.08.2018 № 80 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения на 2018-2037 годы»**

В целях приведения в соответствие нормативного правового акта с действующим законодательством, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса,

Совет народных депутатов Прокопьевского муниципального округа решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Сафоновского сельского поселения от 29.08.2018 № 80 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения на 2018-2037 годы» следующие изменения:

* 1. Наименование решения изложить в следующей редакции:

«Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения на 2020-2037 годы».

* 1. Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения на 2018-2037 годы изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по социальным вопросам Н.И. Михальченко.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Прокопьевского  муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г. Шабалина | Председатель Совета народных депутатов  Прокопьевского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Лошманкина |

Приложение к решению

Совета народных депутатов

Прокопьевского муниципального округа

от 02.09.2021 № 373

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САФОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020-2037 г.**

**Содержание**

Введение

1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселение
2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры, целевые индикаторы программы
   1. Описание социально-экономического состояния поселения

2.1.1 Характеристика обеспеченности объектами образования

2.1.2 Характеристика обеспеченности объектами здравоохранения

2.1.3 Характеристика обеспеченности объектами социального обслуживания

2.1.4 Характеристика обеспеченности объектами управления, кредитно-финансовых учреждений и предприятиями связи

2.1.5 Характеристика обеспеченности объектами отдыха и туризма

2.1.6 Характеристика обеспеченности объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

2.1.7 Характеристика обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта

2.1.8 Характеристика обеспеченности объектами культуры

2.2 Характеристика градостроительной деятельности на территории поселения

3 Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры

4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

5 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения

6 Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

7 Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения

8 Стоимость реализации мероприятий и источники финансирования по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

9 Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

10 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

11 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

**ВВЕДЕНИЕ**

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры территории Сафоновского сельского поселения содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Сафоновского сельского поселения – доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения – это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни.

1. **Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения на 2020-2037 г. |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Генеральный план Сафоновского сельского поселения;  Муниципальные программы развития Прокопьевского муниципального округа в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры. |
| Заказчик программы и его местонахождение | Администрация Прокопьевского муниципального округа, РФ, 650033, Россия, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр - т. Гагарина, 1 В |
| Разработчик программы | Индивидуальный предприниматель Бубнова Надежда Дмитриевна, 644099, г. Омск, ул. Петра Некрасова, дом 3, офис 501 |
| Цель и задачи программы | - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  - достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры | - развитие транспортной инфраструктуры;  - количество вводимых в эксплуатацию зданий дошкольных учреждений;  - количество реконструируемых зданий образовательных учреждений;  - количество реконструируемых и вводимых в эксплуатацию зданий культуры;  - количество вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения;  - количество вводимых в эксплуатацию объектов бытового обслуживания и общественного питания;  - количество вводимых в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта;  - озеленение территории поселения. |
| Сроки и этапы реализации | 2020 – 2037 годы.  Этапы реализации Программы:  1 этап: 2020 – 2024 годы;  2 этап: 2025– 2037 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры:  **В области образования:**  - строительство 2 детских садов на 550 мест;  - строительство общеобразовательного учреждения на 450 мест;  **В области культуры:**  - строительство дома культуры на 200 мест;  **В области здравоохранения и медицины:**  - строительство медицинского центра комплексных услуг;  **В области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства**  - строительство кафе, парикмахерских и бань;  **В области физической культуры и спорта:**  - строительство спорткомплекса площадью 1125 кв. м.;  Мероприятия по ремонту объектов социальной инфраструктуры:  - ремонт образовательных учреждений;  - ремонт амбулатории. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Суммарный объём финансирования Программы на 2020-2037 годы составляет  1 037 780, 04 тыс. рублей, в том числе:  Средства федерального бюджета – 78 852,20 тыс. рублей, из них  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год –13426,10 тыс. рублей;  2024 год – 20926,10 тыс. рублей;  2025-2037 гг. – 44 500,00 тыс. рублей.  Средства областного бюджета Кемеровской области – 629 299,02 тыс. рублей, из них  2020 год – 10,34 тыс. рублей;  2021 год – 10,34 тыс. рублей;  2022 год – 10,34 тыс. рублей;  2023 год –107 418,94 тыс. рублей;  2024 год – 121 214,64 тыс. рублей;  2025-2037 гг. – 400 634, 42 тыс. рублей.  Средства муниципального округа –  314 028,82 тыс. рублей, из них  2020 год – 27 047,82 тыс. рублей;  2021год – 23 006,12 тыс. рублей;  2022 год – 17 610,93 тыс. рублей;  2023 год – 16 360,93 тыс. рублей;  2024 год – 16 360,93 тыс. рублей;  2025-2037 гг. – 213 642,09 тыс. рублей.  Внебюджетные источники – 15 600, 00 тыс. рублей,  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025-2037 гг. – 15 600,00 тыс. рублей.  Средства местного бюджета на 2025-2037 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - развитие социальной инфраструктуры поселения;  - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  - обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения. |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения**

## 2.1 Описание социально-экономического состояния поселения

Уровень социально-экономического состояния Сафоновского поселения оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Численность населения по данным на 01.01.2020 составляет 5729 человек. В таблице 2.1.1 указана динамика численности населения за последние 5 лет.

Таблица 2.1.1 – Сведения о динамике численности населения за последние 5 лет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование показателя | **Значение показателя по годам на начало года** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Население, чел. | 5346 | 5445 | 5519 | 5589 | 5729 |
| 2 | Возрастная структура населения:  Моложе трудоспособного возраста, чел. | 1069 | 1091 | 1105 | 1119 | 1146 |
| 3 | в трудоспособном возрасте, чел. | 3046 | 3081 | 3119 | 3165 | 3246 |
| 4 | старше трудоспособного возраста, чел. | 1231 | 1273 | 1291 | 1307 | 1337 |
| 5 | Занято в экономике муниципального округа, человек | 1187 | 1195 | 1215 | 1232 | 1246 |

Численность населения в трудоспособном возрасте, по состоянию на 01.01.2020 составила 3246 человек, что составило 56,7% от общего количества населения. За последние 5 лет увеличилась доля населения старше трудоспособного возраста.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2020 года.

Обеспеченность населения сельского поселения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденными Постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 15.04.2016 № 143 (далее – РНГП Кемеровской области), Местные нормативы градостроительного проектирования Прокопьевского муниципального района и сельских поселений Прокопьевского муниципального района, утверждённые 27.04.2017 Решением Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального округа (далее – МНГП Прокопьевского муниципального района).

**2.1.1 Характеристика обеспеченности объектами образования**

В систему образования в сельском поселении входят следующие объекты:

– 2 общеобразовательные организации:

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосафоновская средняя общеобразовательная школа» расположенная в п. Новосафоновский. На данный момент школа имеет статус областной экспериментальной площадки. Мощность образовательной организации – 560 мест.

2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прокопьевская средняя общеобразовательная школа», расположенная в с. Верх-Егос. Мощность образовательной организации – 320 мест.

– 3 дошкольных образовательных организации:

3) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новосафоновский детский сад «Солнышко», расположенный в п. Новосафоновский. Мощность составляет 120 мест, в ремонте не нуждается.

4) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Верх-Егосский детский сад «Колосок», расположенный в с. Верх-Егос. Мощность учреждения – 40 мест, состояние удовлетворительное.

5) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64 «Черёмушка», расположенный в п. Новостройка. Состояние удовлетворительное. Мощность составляет – 25 мест, состояние удовлетворительное.

Организации дополнительного образования в Сафоновском сельском поселении отсутствуют.

Обеспеченность населения сельского поселения дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями рассчитана в соответствии с МНГП Прокопьевского района и составила 32,3% и 85,4% от нормативной потребности соответственно. Из обеспеченности населения следует, что Сафоновское сельское поселение остро нуждается в строительстве детских садов общей вместимостью на 573 места и общеобразовательных учреждений на 1031 место.

**2.1.2 Характеристика обеспеченности объектами здравоохранения**

Таблица 2.1.2 - Перечень медицинских организаций на территории Сафоновского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Медицинская организация (населенный пункт) | Вид оказываемой медицинской помощи | Мощность медицинской организации (количество коек, количество посещений в смену) | Состояние медицинского учреждения (хорошее, нуждается в ремонте, реконструкции) |
| 1 | п. Новосафоновский (амбулатория) | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях | Мощность – 27  Посещений в смену – 12 | Нуждается в ремонте |
| 2 | п. Центральный (ФАП) | Посещений в смену – 4 | удовлетворительно |
| 3 | п. Большой Керлегеш (ФАП) | Посещений в смену – 6 | удовлетворительно |
| 4 | п. Свободный (ФАП) | Посещений в смену – 3 | удовлетворительно |
| 5 | п. Новостройка (ФАП) | Посещений в смену – 9 | удовлетворительно |
| 6 | с. Верх-Егос (участковая больница) | Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных и стационарных условиях | 30 коек сестринского ухода  Мощность – 86  Посещений в смену - 23 | удовлетворительно |

**2.1.3 Характеристика обеспеченности объектами социального обслуживания**

Предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сельском поселении - задачи комплексного центра социального обслуживания населения.

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н, рекомендуется создавать не менее 1 комплексного центра социального обслуживания населения на муниципальное образование, что соответствует наличию данного вида объекта в сельском поселении.

На территории сельского поселения **в п. Большой Керлегеш** функционирует **ГБУ КО «Прокопьевский психоневрологический интернат».** на 750 человек в дневное время и 520 человек в ночное. В учреждении работает 226 человек. На территории интерната находятся 4 жилых корпуса и столовая.

Социальные услуги предоставляются гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Кемеровской области, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Социальные услуги предоставляются при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном круглосуточном проживании. Гражданам с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Кемеровской области от 18.12.2014 №121-ОЗ **«**Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг**»**. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартами социальных услуг, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области о 22.12.2014 № 517 **«**Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания».

Расчет обеспеченности населения стационарными организациями социального обслуживания необходимо производить в целом для Кемеровской области с учетом всех действующих организаций, учитывая наличие очередности.

**2.1.4 Характеристика обеспеченности объектами управления, кредитно-финансовых учреждений и предприятиями связи**

Для определения нормативной потребности сельского поселения в объектах управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, кабинет участкового относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В Сафоновском сельском поселении действуют:

- Территориальный отдел;

- Филиал Сбербанка в с. Верх-Егос;

- Отделение связи (почта, телеграф, телефон).

В СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для филиалов и отделений банков в сельских поселениях указан норматив – 1 операционное место на 1 тыс. человек. Так как в Сафоновском сельском поселении численность населения на 01.01.2020 была равна 5729 человек, а отделение банка на всё поселение одно. Таким образом, на территории сельского поселения необходимо размещение отделений банка согласно нормативу.

Предприятия данной сферы обслуживания в сельской местности следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 500 м.

**2.1.5 Характеристика обеспеченности объектами отдыха и туризма**

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, приюты. Все объекты данной сферы проектируются по заданию на проектирование.

На территории Сафоновского сельского поселения располагается детский спортивный оздоровительный лагерь «Юность» на 36 мест, который является круглогодичным. Также на территории поселения открыты лагеря отдыха для детей, это лагерь «Космос» в п. Большой Керлегеш и лагерь «Мечта» в п. Смышляево.

**2.1.6 Характеристика обеспеченности объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства**

Расчет сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания - рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

На территории Сафоновского сельского поселения функционируют:

– магазины, общей торговой площадью 2202 кв. м.;

– кафе «Рубин», мощность – 70 мест;

– баня, мощность – 15 мест;

– торговый центр в п. Новосафоновский, площадью 320 кв. м.;

– парикмахерская в п. Новосафоновский;

– АЗС – 1 ед.

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства представлена в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6 - Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения обслуживания | Единица измерения | Сохраняемая мощность действующего объекта | Норматив СП 42.13330.2016 | Обеспеченность,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| магазины | кв. м | 2202 | 300 кв. м на  1 тыс. человек | 132 |
| кафе | мест | 70 | 40 мест на  1 тыс. человек | 31 |
| баня | мест | 15 | 7 мест на 1 тыс. человек | 38 |
| парикмахерская | раб. мест | 1 | 7 раб. мест на  1 тыс. человек | 2 |

Из проведенного анализа сохраняемых мощностей действующих объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с нормативами СП 42.13330.2016 видно, что сельское поселение остро нуждается в открытие кафе, бани и парикмахерской.

**2.1.7 Характеристика обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта**

По данным на 2020 год в сельском поселении услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями в области физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения осуществляют следующие объекты:

1) 4 физкультурно-спортивных зала общей площадью 735 кв. м (2 располагаются в с. Верх-Егос, по 1 в п. Большой Керлегеш и п.Новосафоновский).

2) 3 лыжехранилища по 50 пар каждое (с. Верх-Егос, п. Большой Керлегеш, п. Новосафоновский);

3) 2 плавательных бассейна общей площадью 322 кв. м (п. Большой Керлегеш, п. Новосафоновский);

4) 3 воркаута (п. Свободный, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш);

5) плоскостные сооружения:

5.1) 2 поля для мини-футбола в п. Большой Керлегеш общей площадью 4250 кв. м;

5.2) волейбольная площадка в п. Большой Керлегеш – 162 кв. м;

5.3) баскетбольная площадка в п. Большой Керлегеш – 350 кв. м;

5.4) хоккейная коробка в п. Большой Керлегеш площадью 1250 кв. м.

6) Плоскостные сооружения при образовательных учреждениях:

6.1) 2 хоккейных коробки в с. Верх-Егос и п. Новосафоновский общей площадью 2500 кв. м;

6.2) поле для мини-футбола в с. Верх-Егос площадью 2000 кв. м;

6.3) 2 волейбольных площадки в п. Новосафоновский и 1 в с. Верх-Егос, общей площадью 486 кв. м;

6.4) баскетбольная площадка в п. Новосафоновский – 392 кв. м;

6.5) поле футбольное в п. Новосафоновский, площадью 4500 кв. м;

6.6) 2 беговые дорожки в с. Верх-Егос и п. Новосафоновский – 550 п. м.

С учетом объектов, находящихся в ведении сельского поселения, обеспеченность населения учреждениями физической культуры и массового спорта в соответствии с МНГП Прокопьевского муниципального района в процентах от нормативной потребности составила:

* физкультурно-спортивными залами – 213,7 %;
* плавательными бассейнами – 291,0 %;
* плоскостными сооружениями – 145,0 %.

**2.1.8 Характеристика обеспеченности объектами культуры**

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в сельском поселении обеспечивали следующие учреждения:

1) Новосафоновский РДК, количество мест – 154;

2) Большекерлегешский СДК, количество мест – 81;

3) Верх-Егосский СДК, количество мест – 100;

4) СДК п. Новостройка, количество мест – 65;

5) Смышляевский СДК, количество мест – 50;

6) Свободинский СДК, количество мест – 30;

7) Сельский клуб в п. Центральный, количество мест – 30;

8) 5 сельских библиотек и сельская модельная библиотека.

Обеспеченность населения объектами в области культуры составила:

– учреждениями культуры клубного типа – 89,0 %;

– общедоступными библиотеками – 100 %.

**2.2** **Характеристика градостроительной деятельности на территории поселения**

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных районов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории Сафоновского сельского поселения утверждены градостроительные документы:

1. Генеральный план Сафоновского сельского поселения;
2. Правила землепользования и застройки Сафоновского сельского поселения;
3. Местные нормативы градостроительного проектирования Прокопьевского муниципального района и сельских поселений Прокопьевского муниципального района, утверждённые 27.04.2017г. Решением Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального района.

## 3 Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры

Согласно генеральному плану Сафоновского сельского поселения, объем жилищного фонда к 2037 году должен составить не менее 221,05 тыс. кв. м общей площади, объем нового жилищного строительства – порядка 114,72 тыс. кв. м общей площади. Развитие жилой застройки сельского поселения планируется как за счет завершения строительства существующих микрорайонов, так и за счет создания новых. Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности.

Потребность в объектах социальной инфраструктуры до 2037 года определена на основании МНГП Прокопьевского района Кемеровской области. С учетом прогнозного роста численности населения сельского поселения и нормативов градостроительного проектирования, к 2037 году ожидается дефицит в объектах социальной инфраструктуры:

– в области образования: дошкольные образовательные организации 551 место, общеобразовательные организации 445 мест. Кроме того, необходимы строительство предприятий общественного питания на 224 места, бань на 37 мест, и парикмахерских на 51 место (оно, может быть, покрыто за счет строительства частных объектов с использованием внебюджетных источников). Строительство данных объектов является не первоочередным так как может быть компенсировано из объектов Прокопьевского городского округа что связано с маленькой удаленностью поселения от административного центра.

Таблица 3.1 - Расчет потребности населения Сафоновского сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры местного значения в период с 2020 по 2037 гг.

| **Наименование показателя** | **Норматив** | **Сохраняемая мощность действующих объектов** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2037** | **Дефицит (-), излишек (+) на 2037 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогнозная численность, человек** | | | | | |
| **5729** | **5825** | **5921** | **6017** | **6113** | **7361** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| *В области образования* | | | | | | | | | | |
| Дошкольные образовательные организации, мест | 100 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 185 | 573 | 583 | 592 | 602 | 611 | 736 | -551 |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 180 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 880 | 1031 | 1049 | 1066 | 1083 | 1100 | 1325 | -445 |
| *В области физической культуры и массового спорта* | | | | | | | | | | |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м | 60 кв. м на 1 тыс. человек общей численности населения | 735 | 344 | 350 | 355 | 361 | 367 | 442 | 293 |
| Плоскостные сооружения, га | 0,19 га на 1 тыс. человек общей численности населения | 1,589 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,40 | 0,19 |
| *В области культуры* | | | | | | | | | | |
| Клубы, дома культуры | 100 мест на 1 тыс. чел. | 510 | 573 | 583 | 592 | 602 | 611 | 736 | 226 |
| *В области общественного питания* | | | | | | | | | | |
| Предприятия общественного питания (кафе), мест | 40 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 70 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 294 | -224 |
| *В области бытового обслуживания* | | | | | | | | | | |
| Бани, мест | 7 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 15 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 52 | -37 |
| Парикмахерские, раб. мест | 7 раб. мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 5 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 52 | -51 |

## 4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

* в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
* в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;
* в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;
* в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
* в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

* обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
* организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
* создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
* обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

* Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
* Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области утверждены Постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 15.04.2016 № 143 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кемеровской области-Кузбасса, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458 утверждена Схема территориального планирования Кемеровской области, в которой определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального обслуживания, планируемые для размещения на территории области.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

**5 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения**

Таблица 5.1 – Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения

| **Наименование показателя** | **Технико-экономические показатели** | | **Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, местоположение, количество мест** | **Общее количество мест** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **В области образования** | | | |
| Дошкольные образовательные организации, мест | - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новосафоновский детский сад «Солнышко», расположенный в п. Новосафоновский. Мощность составляет 120 мест, в ремонте не нуждается.  - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Верх-Егосский детский сад «Колосок», расположенный в с. Верх-Егос. Мощность учреждения – 40 мест, состояние удовлетворительное.  - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64 «Черёмушка», расположенный в п. Новостройка. Состояние удовлетворительное. Мощность составляет – 25 мест, состояние удовлетворительное. | 185 | 32,3 |
| Общеобразовательные учреждения, мест | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосафоновская средняя общеобразовательная школа» расположенная в п. Новосафоновский. На данный момент школа имеет статус областной экспериментальной площадки. Мощность образовательной организации – 560 мест.  2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прокопьевская средняя общеобразовательная школа», расположенная в с. Верх-Егос. Мощность образовательной организации – 320 мест. | 880 | 85,4 |
| **В области спорта** | | | |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м | 1) 4 физкультурно-спортивных зала общей площадью 735 кв. м (2 располагаются в с. Верх-Егос, по 1 в п. Большой Керлегеш и п. Новосафоновский).  2) 3 лыжехранилища по 50 пар каждое (с. Верх-Егос, п. Большой Керлегеш, п. Новосафоновский);  3) 2 плавательных бассейна общей площадью 322 кв. м (п. Большой Керлегеш, п. Новосафоновский);  4) 3 воркаута (п. Свободный, п. Смышляево, п. Большой Керлегеш) | 735 | 213,7 |
| Плоскостные сооружения, га | 1) 2 поля для мини-футбола в п. Большой Керлегеш общей площадью 4250 кв. м;  2) волейбольная площадка в п. Большой Керлегеш – 162 кв. м;  3) баскетбольная площадка в п. Большой Керлегеш – 350 кв. м;  4) хоккейная коробка в п. Большой Керлегеш площадью 1250 кв. м. | 1,589 | 145,7 |
| **В области культуры** | | | |
| Клубы, дома культуры | 1) Новосафоновский РДК, количество мест – 154;  2) Большекерлегешский СДК, количество мест – 81;  3) Верх-Егосский СДК, количество мест – 100;  4) СДК п. Новостройка, количество мест – 65;  5) Смышляевский СДК, количество мест – 50;  6) Свободинский СДК, количество мест – 30;  7) Сельский клуб в п. Центральный, количество мест – 30 | 510 | 89,0 |
| **В области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства** | | | |
| Предприятия общественного питания (кафе), мест | кафе «Рубин», мощность – 70 мест | 70 | 31,0 |
| Бани, мест | баня, мощность – 15 мест | 15 | 38,0 |
| Парикмахерские, раб. мест | парикмахерская в п. Новосафоновский | 5 | 2,0 |

# 6 Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры. В случае принятия представительным органом местного самоуправления поселения предусмотренного [ч. 6 ст. 18](consultantplus://offline/ref=4792DD02E6FF37AD7748F4C253BBE684A5B9C0BC3CC743A12FFA74574A9503C9D4EFD191999A1D6BWDR5K) Градостроительного кодекса РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, программа комплексного развития социальной инфраструктуры такого поселения разработке и утверждению не подлежит.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана поселения в части планируемых к строительству объектов местного значения поселения.

Федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях. Данные представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления

| **Область** | **Орган исполнительной власти субъекта РФ** | **Муниципальное образование** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный округ** | **Сельское поселение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Образование | да | да | нет |
| Культура и искусство | да | да | нет |
| Физическая культура и спорт | да | да | нет |
| Здравоохранение | да | нет | нет |
| Социальное обслуживание | да | нет | да |
| Молодежная политика | нет | да | да |

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Согласно таблице 1 очевидно, что области, в которых указаны обязательства по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, не соответствуют областям, относительно которых в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения.

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ.

В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. Такие объекты, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся к объектам местного значения муниципального округа, поселения и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального округа, генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

В соответствии со ст. 14, ст. 19, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ документы территориального планирования субъектов РФ, муниципальных округов и поселений должны содержать в своем составе положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, местного значения муниципального округа и местного значения поселения соответственно.

Таким образом, на схеме территориального планирования субъекта РФ в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования (образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации), здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта (как правило спортивные объекты в области спорта высших достижений и для инвалидов), культуры и искусства.

На схеме территориального планирования муниципального округа в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования), культуры и искусства (районные музеи, дома культуры, выставочные залы, библиотеки), физической культуры и спорта (районные спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения и т.д.), молодежной политики (учреждения по работе с детьми и молодежью).

На схеме генерального плана поселения в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области культуры и искусства (сельские клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта (спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения, позволил сделать следующие выводы:

- утверждаемая часть Схемы территориального планирования Прокопьевского района (положение о территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры различных значений, в том числе регионального значения, местного значения поселения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения представлен ниже в таблице 6.2.

*Таблица 6.2 -* Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов регионального значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Местоположение объекта** | **Парамет-ры объекта** | **Мероприятие** | **Сроки реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель/**  **соисполнитель** | **Источник мероприятия** |
| 1 | Медицинские организации | | | | | | |
| 1.1 | Лаборатория | п. Новосафоновский | 1 объект | Строительство | 2021-2023 гг. | Департамент строительства Кемеровской области/Департамент здравоохранения Кемеровской области | Социологический опрос населения сельского поселения |
| 1.2 | Медицинский центр комплексных услуг | п. Новосафоновский | 320 коек | Строительство | 2021-2023 гг. | Департамент строительства Кемеровской области/Департамент здравоохранения Кемеровской области | Социологический опрос населения сельского поселения |

*Таблица 6.3* - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов местного значения муниципального округа

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Местоположение объекта** | **Параметры объекта** | **Мероприятие** | **Сроки реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель/**  **соисполнитель** | **Источник мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Учреждения образования | | | | | | |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация | п. Большой Керлегеш | 350 мест | Строительство | 2024-2026гг. | Отдел архитектуры и строительства Прокопьевского района/Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры согласно МНГП Прокопьевского района и поселений;  Генеральный план Сафоновского сельского поселения |
| 1.2 | Дошкольная образовательная организация | п. Новосафоновский | 200 мест | Строительство | 2026-2028 гг. | Отдел архитектуры и строительства Прокопьевского района/Управление образования администрации Прокопьевского муниципального округа | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры согласно МНГП Прокопьевского района и поселений;  Генеральный план Сафоновского сельского поселения |
| 1.3 | Образовательные учреждения | Населенные пункты поселения | - | Ремонт | 2026-2028 гг. | Отдел архитектуры и строительства Прокопьевского муниципального округа/Управление образования администрации Прокопьевского округа | Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа на 2021-2023 годы»» и её продление на долгосрочную перспективу |
| 1.4 | Образовательные учреждение | Населенные пункты поселения | 450 мест | Строительство | 2025-2027 |  |  |
| 2 | Учреждения культуры и искусства | | | | | | |
| 2.1 | Дом культуры | Населенные пункты поселения | 200 мест | Строительство | 2030-2032 | Отдел архитектуры и строительства Прокопьевского муниципального округа/Управление культуры администрации Прокопьевского округа | Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа на 2021-2023 годы»» и её продление на долгосрочную перспективу |
| 3 | Спортивные сооружения | | | | | | |
| 3.1 | Спорткомплекс | п. Новосафоновский | 1125 кв. м | Строительство | 2022-2024гг. | Отдел архитектуры и строительства Прокопьевского района/Отдел по делам молодежи и спорту администрации Прокопьевского округа | Социологический опрос населения |

*Таблица 6.4* - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов местного значения поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Местоположение объекта** | **Параметры объекта** | **Мероприятие** | **Сроки реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель/соисполнитель** | **Источник мероприятия** |
| 4 | Учреждения бытового обслуживания | | | | | | | |
| 4.1 | Бани | Населенные пункты поселения | Общее количество 40 мест | Строительство | 2025-2026гг. | За счет внебюджетных источников | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры согласно МНГП Прокопьевского района и поселений |
| 4.2 | Парикмахерские | Населенные пункты поселения | 54 рабочих места | Строительство | 2026-2027 гг. | За счет внебюджетных источников | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры согласно МНГП Прокопьевского района и поселений |
| 5 | Учреждения общественного питания | | | | | | | |
| 5.1 | Кафе | с. Верх-Егос,  п. Новосафоновский | Общее количество 242 места | Строительство | 2025-2029 гг. | За счет внебюджетных источников | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры согласно МНГП Прокопьевского района и поселений |
| 6 | Предприятия связи | | | | | | | |
| 6.1 | Отделение Сбербанка | п. Новосафоновский | 4 операционных места | Строительство | 2025 | За счет внебюджетных источников | Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры согласно МНГП Прокопьевского района и поселений |

# 7 Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами:

- СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр) «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;

* СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
* СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
* СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;
* СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
* РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:

* возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием;
* беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
* возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания;
* возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;
* возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;
* предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;
* своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;
* точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;
* использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;
* возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;
* сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;
* возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

Муниципальной программой «Доступная среда» на 2014-2020 годы предусмотрено:

1) Обеспечить поручнями крыльцо Районного дома культуры в п.Новосафоновский;

2) Создание безбарьерной среды для инвалидов, семей с детьми -инвалидами и маломобильных граждан.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Прокопьевского муниципального округа» предусмотрены другие мероприятия:

1) Адресная помощь отдельным гражданам, инвалидам и пожилым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

2) Проведение мероприятий, привлекающих внимание общественности к проблемам людей старшего поколения, инвалидов;

3) Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4) Организация летней оздоровительной кампании с детьми из социально-незащищенных семей и детей-инвалидов;

5) Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям на лечение детей-инвалидов.

**8 Стоимость реализации мероприятий и источники финансирования по развитию сети объектов социальной инфраструктуры**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения представлена в Приложении 1.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

* расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;
* расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны», разработанного ЦНИИП градостроительства в 1986 г.;
* определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;
* определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

1. **Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с учетом достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения**

# Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

# Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.

1. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.
2. Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в Сафоновском сельском поселении приведены ниже в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид объекта** | **Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, %** | |
| **2020 год** | **2037 год** |
| Дошкольные образовательные организации | 32,3 | 99,8 |
| Общеобразовательные организации | 85,4 | 100,4 |
| Учреждения культуры клубного типа | 89,0 | 96,5 |
| Библиотеки | 100,0 | 100,0 |
| Физкультурно-спортивные залы | 213,7 | 420,8 |
| Плавательные бассейны | 291,0 | 291,0 |
| Плоскостные сооружения | 145,7 | 113,5 |

**10 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

Для финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целого блока мероприятий в средствах массовой информации.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Сафоновского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Сафоновского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.

Кроме того, необходимо своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательств.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

Кроме того, 4 мая 2018 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

В частности, устанавливается, что в случае внесения в генеральные планы поселений, городских округов изменений, предусматривающих строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры) поселений, городских округов, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений, городских округов.

Поэтому в случае внесения изменений в генеральный план, предусматривающих строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения, обязательным является внесение изменений в данную программу.

**11. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Источники финансирования*** | ***Годы, тыс. руб.*** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2020 г.*** | ***2021 г.*** | ***2022 г.*** | ***2023 г.*** | ***2024г.*** | ***2025-2037гг.*** |
| **Объекты образования** | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа 2021-2023 годы»» и её продление на долгосрочную перспективу. Услуги по содержанию зданий | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 134,42 |
| Средства МО | 8217,8 | 8217,8 | 8217,8 | 8217,8 | 8217,8 | 106831,40 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа на 2021-2023 годы»» и её продление на долгосрочную перспективу. Подготовка оздоровительных учреждений к открытию (ремонт, приобретение оборудования, инвентаря) | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства МО | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 390,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа на 2021-2023 годы»» и её продление на долгосрочную перспективу (текущий ремонт образовательных учреждений) | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства МО | 5596, 32 | 5596, 32 | 301,13 | 301,13 | 301,13 | 3914,69 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа на 2021-2023 годы»» и её продление на долгосрочную перспективу. (проектные работы) | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства МО | 100, 00 | 100, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 400,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского муниципального округа на 2021-2023 годы»» и её продление на долгосрочную перспективу (текущий ремонт образовательных учреждений – строительные материалы) | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства МО | 252, 00 | 252, 00 | 252, 00 | 252, 00 | 252, 00 | 3276,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальная программа «Культура Прокопьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» и её продление на долгосрочную перспективу. 1.4. Проведение капитального ремонта помещений | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства МО | 8 691,70 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 52 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Муниципальная программа «Доступная среда Прокопьевского муниципального округа» на 2021-2023 годы» и её продление на долгосрочную перспективу. Оснащение общеобразовательных школ пандусами | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство двух детских дошкольных образовательных учреждений на 550 мест | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 | 15000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67500,00 | 135000,00 |
| Средства МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Строительство общеобразовательной организации на 450 мест | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225000,00 |
| Средства МО | 0,00 | 1250,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Объекты культуры** | | | | | | | | |
| 10 | Муниципальная программа «Культура Прокопьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» и её продление на долгосрочную перспективу. Памятники, скульптуры, ландшафтные фигуры, металлоконструкции и ограждения | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства МО | 4 100,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 45 500,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Строительство ДК на 200 мест | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40500,00 |
| Средства МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Объекты физической культуры и спорта** | | | | | | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Молодёжь и спорт» на 2014-2021 годы» и её продление на долгосрочную перспективу. Организация работы спортивных площадок | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства МО | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 780,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Строительство спорткомплекса в п.Новосафоновский площадью  1125 кв.м | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13426,10 | 13426,10 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107408,60 | 53704,30 | 0,00 |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Объекты бытового обслуживания** | | | | | | | | |
| 14 | Строительство объектов обслуживания населения (кафе, отделения банка, предприятий бытового обслуживания) | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15600,00 |

Председатель Совета народных депутатов

Прокопьевского муниципального округа И.А. Лошманкина