# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

# СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

# ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 2 сентября 2021 года № 388

г. Прокопьевск

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Калачевского сельского поселения от 08.11.2018 № 80 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения на 2018-2035 годы»

В целях развития систем транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет народных депутатов Прокопьевского муниципального округа решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Калачевского сельского поселения от 08.11.2018 № 80 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения на 2018-2035 годы» следующие изменения:

1.1. Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения на 2018-2035 годы изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Сельская новь».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по экономической политике и жизнеобеспечению В.В. Устинова.

| Глава Прокопьевского муниципального округа __________ Н.Г. Шабалина | Председатель Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального округа ___________ И.А. Лошманкина |
| --- | --- |

Приложение к решению

Совета народных депутатов

Прокопьевского муниципального округа

от 02.09.2021 № 388

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020-2034 г.

ОМСК 2020

Содержание

Введение

1. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения

2.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

  - Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

    - Социально-экономическая характеристика

    - Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

2.2.3 Оценка транспортного спроса

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

2.4 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

3. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

  - Прогноз транспортного спроса поселения, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

  - Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

  - Прогноз развития дорожной сети поселения

  - Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

  - Перспективы развития парковочного пространства

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

  - Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

6. Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации, предлагаемых в составе программе мероприятий (инвестиционных проект)

Введение

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – это документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, который предусмотрен государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, инвестиционными программами в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения на период с 2020-2034 гг. разработана на основании следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения, разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления поселения, на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения. Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Калачевского сельского поселения транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры – одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы, капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий. Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Кемеровской области, Территориального управления Администрации Прокопьевского муниципального округа. Территориальным управлением Администрации Прокопьевского муниципального округа ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовятся предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу. Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Калачевского сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие Поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

- Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения на 2018-2034 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы и его местонахождение | Администрация Прокопьевского муниципального округа, РФ, 653024, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск проспект Гагарина 1 В |
| Разработчик программы и его местонахождение | Индивидуальный предприниматель Бубнова Надежда Дмитриевна, 644122, город Омск, улица Вавилова, дом 31, кв. 89 |
| Цель и задачи программы | Цель программы: - комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Калачевского сельского поселения. Задачи проекта: - характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры; - прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов; - разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и их укрупненной оценки по целевым показателям (индикаторам); - разработка перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, оценка объемов и источников финансирования, оценка эффективности; - подготовка предложений по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Дорожная сеть: Протяженность автомобильных дорог 59,07 км, в том числе: - федеральных – 0 км; - региональных – 13,98 км; - местных – 45,09 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 95%. Пассажирские перевозки: Количество маршрутов автобусного транспорта – 7; Протяженность УДС – 45,09 км; Протяженность УДС, по которой ходит общественный транспорт – 5 км; Пассажиропоток – 1086,6 тыс. чел./год; Протяженность ж/д путей – 2,3 км. Парковочное пространство: Парковок на территории поселения организовано – 8; Общий уровень безопасности Количество ДТП с пострадавшими – 1; |
| Сроки и этапы реализации | 2020 – 2034 годы. Этапы реализации Программы: 1 этап: 2020 – 2024 годы; 2 этап: 2025 – 2034 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: - строительство парковок; - строительство виадука. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения: - строительство тротуаров. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб: - оптимизация подвижного состава коммунальных и дорожных служб в соответствие с потребностями; - организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: - проведение мероприятий с населением и детьми, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; - ежегодное комиссионное обследование состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов на начало учебного года; - мероприятия в области дорожного хозяйства (установка, замена и ремонт дорожных знаков; разметка дорог; капитальный ремонт дорог; отсыпка и чистка дорог, ремонт уличного освещения); - мероприятия по подготовке технической документации объектов недвижимости (дороги) для регистрации права. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Суммарный объём финансирования Программы на 2020-2034 годы составляет 441 544,26 тыс. рублей, в том числе: Средства областного бюджета Кемеровской области – 30 000,00 тыс. рублей, из них 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 8 000,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025-2034 гг. – 22 000,00 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 246 044,26 тыс. рублей, из них 2020 год – 15 104,86 тыс. рублей; 2021 год – 18 192,10 тыс. рублей; 2022 год – 15 572,10 тыс. рублей; 2023 год – 38 702,10 тыс. рублей; 2024 год – 14 752,10 тыс. рублей; 2025-2034 гг. – 167 721,00 тыс. рублей; Средства федерального бюджета– 30 000,00 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 8 000,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025-2034 гг. – 22 000,00 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 2020-2034 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надёжности и безопасности системы транспортной инфраструктуры; - снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; - повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры калачевского сельского поселения

2.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Калачевское сельское поселение расположено на юго-востоке Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области и граничит:

– на севере с муниципальным образованием г. Прокопьевск;

– на северо-востоке с Яснополянским сельским поселением;

– на востоке, юге и юго-востоке с Новокузнецким районом;

– на юго-западе, западе и северо-западе с Сафоновским сельским поселением.

Площадь Калачевского сельского поселения 18271,94 га, что составляет 5,3% территории Прокопьевского района.

Рисунок 1.1 - Расположение Калачевского сельского поселения в структуре Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области

По территории Калачевского сельского поселения протекают реки. Наиболее крупной рекой, пересекающей восточную часть в направлении с севера-востока на юго-запад, является р. Аба, в западной части по границе района – р. Изора. Река Аба – левобережный приток р. Томи. Отличительной чертой реки является маловодность и большая загрязненность промышленными и хозяйственными стоками.

Согласно Закону Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-оз «О статусе и границах муниципальных образований» в состав территории Калачевского сельского поселения входят земли следующих населенных пунктов: п. Индустрия, п. Калачево, п. Матюшино, п. Новый Путь, с. Новорождественское. Также вышеназванным Законом установлены границы Калачевского сельского поселения. Согласно Закону Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2019 N 68-ОЗ муниципальные образования Прокопьевского района объединены в Прокопьевский муниципальный округ и не влечет изменение границ других муниципальных образований.

Административным центром сельского поселения является п. Калачево, расположенный в 28 км от районного центра г. Прокопьевск.

На территории поселения проходят 43 дороги общего пользования местного значения. Наблюдается большой пассажиропоток. Согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2008 № 24 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области» на территории Калачевского сельского поселения проходят дороги регионального значения: 32 ОП РЗ К-2 «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск», 32 ОП РЗ К-178 «Обход г. Новокузнецка» и 32 ОП РЗ К-25 «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк».

Через поселок Калачево проходит железнодорожная магистраль федерального значения. Связь с другими поселениями, городами района и области осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Воздушное сообщение осуществляется через Новокузнецкий аэропорт, расположенный на севере Калачевского сельского поселения на въезде в г. Прокопьевск.

2.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

2.2.1 Социально-экономическая характеристика

Численность населения по данным на 01.01.2021 г. составляет 2723 человек. В таблице 2.1.1 указана динамика численности населения за последние 5 лет.

Таблица 2.1.1 - Динамика численности населения за последние 5 лет

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам на начало года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Население, чел. | 2747 | 2759 | 2776 | 2801 | 2691 | 2723 |
| 2 | Возрастная структура населения: Моложе трудоспособного возраста, чел. | 514 | 539 | 552 | 564 | 589 | - |
| 3 | в трудоспособном возрасте, чел. | 1421 | 1434 | 1465 | 1489 | 1507 | - |
| 4 | старше трудоспособного возраста, чел. | 652 | 687 | 695 | 706 | 723 | - |
| 5 | Занято в экономике муниципального округа, человек | 34 | 46 | 51 | 58 | 72 | - |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция). Численность населения по сравнению с 2009 годом выросла. В год разработки Генерального плана Калачевского сельского поселения численность населения составляла 2530 человек. В настоящее время численность растет медленными темпами.

Основой экономической базы являются угольная промышленность. На территории Калачевского сельского поселения разведаны запасы каменного угля, известняка, нерудного сырья (глин, песчаников, аргиллитов и алевролитов).

В черте Калачевского сельского поселения разрабатываются угольные месторождения, запасы которого представлены малой, средней мощности и мощными пластами. На территории сельского поселения расположены шахты предприятий «Зенковская» и ООО «Разрез Березовский». В шахтах предприятия ООО «Разрез Березовский» работают 3048 человек, из которых 168 – местные жители. На рабочие места работников привозят автобусами из прилежащих городов (50 автобусов утром и 50 вечером). На ближайшую перспективу планируется развитие и расширение компании ООО «Разрез Березовский», увеличение рабочих мест, а также подготовка новых кадров (обучение и привлечение местной молодежи). Всё это повлечет за собой увеличение численности населения в сельском поселении за счет притока рабочей силы из близлежащих городов.

На сегодняшний день, угольные предприятия решают такие задачи, как повышение конкурентоспособности своей продукции, повышение качественных характеристик добываемого угля, внедрение новейших технологий глубокой переработки.

На территории Калачевского сельского поселения осуществляют свою деятельность малые предприятия. Также в сельском поселении зарегистрированы индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

По видам деятельности малый бизнес охватывает преимущественно предприятия розничной торговли продовольственными и промышленными товарами, сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур и разведению крупного рогатого скота, учреждения общественного питания.

В с. Новорождественское – фермерское хозяйство «Седых» – выращивание крупного рогатого скота (молодняка). В хозяйстве работают 3 человека, которые являются местными жителями. В п. Калачево – фермерское хозяйство «Чекухин» – переработка молочной продукции. Здесь трудятся 2 работника.

В период до 2034 г. в п. Новый Путь планируется построить мини-АГРОкомплекс по выращиванию органических продуктов «Солнечный Дом». Работа комплекса будет заключаться в производстве сборных конструкторов Фермерских теплиц; получение овощей, ягод, грибов, цветов, товарного биогумуса, биомассы червей и т.д. Также в комплексе планируется образовательный центр.

Для обслуживания малообеспеченных слоев населения в п. Калачево открыт социальный «Губернский магазин» № 31.

На территории сельского поселения располагается пилорама, склад по хранению алкогольной продукции, а также предприятие по производству семечек. ООО «Транзит - Авто» организовал в п. Калачево кемпинг с кафе, АЗС и авторынок.

Система образования в сельском поселении представлена Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Калачевская средняя общеобразовательная школа». Данное учреждение представляет собой школу на 330 мест и дошкольное отделение на 80 мест. В поселении отсутствуют дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования.

Школу в п. Калачево посещают дети, проживающие в п. Индустрия и с. Новорождественское. Для них организован подвоз школьными автобусами. Из п. Новый Путь детей привозят на личном транспорте.

На территории сельского поселения функционирует 1 амбулатория в п. Калачево. Её работа направлена на оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. В настоящий момент сельское поселение нуждается в новом здании для размещения амбулатории, так как старое для использования непригодно. Также п. Калачево ведется строительство модульного медицинского комплекса-ФАП. В п. Индустрия и с. Новорождественское располагаются ФАПы в удовлетворительном состоянии.

Для культурного обслуживания населения в п. Калачево, п. Индустрия и в с. Новорождественское работают дома культуры, открыты библиотеки.

Общественно-деловые учреждения и предприятия бытового обслуживания на территории Калачевского сельского поселения представлены почтовыми отделениями в п. Индустрия и с. Новорождественское.

Объекты торговли и общественного питания на территории Калачевского сельского поселения представлены предприятиями различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями. Подробная информация представлена в таблице 2.2.1.2

Таблица 2.2.1.2 - Перечень объектов торговли и общественного питания на территории Калачевского сельского поселения

| Населенный пункт | Форма собственности | Вид деятельности | Количество работающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | местных жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Индустрия | ИП «Рожкова» | Торговля продуктами питания | 3 | 2 |
|  | ИП «Погребных» | Торговля продуктами питания | 2 | 2 |
| п. Калачево | ИП «Неверова» | Торговля продуктами питания | 2 | 2 |
|  | ООО «Азери» | Кафе, продуктовый магазин | 10 | 1 |
|  | ИП «Любушкина» | Торговля продуктами питания | 2 | 2 |
|  | ИП «Нечаева» | Торговля продуктами питания | 2 | 2 |
|  | ИП «Первушкин» «На привале» «Лисьма» | Кафе | 50 | 10 |
|  | ИП «Полосов» | Торговля продуктами питания | 1 | 1 |
|  | ИП «Погребных» | Торговля продуктами питания | 2 | 2 |
|  | ИП «Шеповалов» «Царский дворик» | Кафе | 5 | 0 |
|  | ИП «Кязимова» «Мираж» | Кафе | 20 | 4 |
|  | ИП «Плотников» | Торговля продуктами питания | 2 | 1 |
|  | «Русская изба» | Кафе |  |  |
|  | ИП «Тевелис» | Торговля строительными материалами | 2 | 0 |
|  | ИП «Фельдшеров» | Торговля продуктами питания | 2 | 2 |
|  | ИП «Тукнаев» | Мелкая торговля | 1 | 1 |
|  | «Губернский магазин» № 31 | Торговля продуктами питания | 4 | 1 |
|  | ООО «Подорожник - Новокузнецк» | Кафе быстрого питания | 5 | 2 |
| с. Новорождественское | ИП «Карачев» | Торговля продуктами питания | 2 | 2 |

По состоянию на 01.01.2018 г. жилищный фонд Калачевского сельского поселения составлял 87,507 тыс. кв. м. Из них площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, составляет 98,1%. Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой, жилыми домами блокированной застройки, многоквартирными жилыми домами. В таблице 2.2.1.3 представлена характеристика жилищного фонда в Калачевском сельском поселении.

Таблица 2.2.1.3 - Характеристика жилищного фонда на территории Калачевского сельского поселения

| Наименование | ед. изм. | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальный жилищный фонд, всего | кол-во | 32 |
|  | м2 | 1645,8 |
| В том числе Коммерческого использования | кол-во | 0 |
|  | м2 | 0 |
| Специализированного использования | кол-во | 2 |
|  | м2 | 114,6 |
| Социального найма | кол-во | 30 |
|  | м2 | 1531,6 |
| Частный жилищный фонд, всего | кол-во | 1592 |
|  | м2 | 85861,32 |
| В том числе Индивидуальные жилые дома -из них зарегистрировано право | кол-во | 1491 |
|  | м2 | 72283,2 |
|  | кол-во | 1460 |
| Жилые дома блокированной застройки -из них зарегистрировано право | кол-во | 84 |
|  | м2 | 11722,92 |
|  | кол-во | 57 |
| Многоквартирные жилые дома | кол-во | 1 |
|  | м2 | 942,4 |
| Квартиры в многоквартирных домах -из них зарегистрировано право | кол-во | 16 |
|  | м2 | 927,6 |
|  | кол-во | 16 |

В населенных пунктах Калачевского сельского поселения основным источником водоснабжения населения являются водозаборные скважины и источники.

Централизованной канализационной сетью оборудованы только средние школы. В остальной части поселения водоотведение осуществляется в накопители, на поле и рельеф.

Обеспечение теплом осуществляется местными котельными. Мощностей котельных хватает на обеспечение теплом и горячей водой административных учреждений, школ, учреждений культуры и т.д. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 0,8 км, износ котельного оборудования и тепловых сетей очень высок. Обеспечение теплом жилого сектора осуществляется собственными силами населения за счет печного отопления.

Электроснабжение Калачевского сельского поселения Прокопьевского муниципального округа обеспечивается Прокопьевским РЭС филиала ЮЭС ОАО «Кузбассэнерго РЭС».

Генеральным планом Калачевского сельского поселения предусмотрено строительство новых жилых домов общей площадью 600 кв. м. Каждый дом предусматривается обеспечивать индивидуальной системой отопления и канализации, водоснабжением от скважин. В сельском поселении по состоянию на 01.01.2018 г. 11 семей нуждаются в улучшении жилищных условий.

В п. Новый Путь проживают старообрядцы. Населенный пункт представляет собой своего рода коттеджный поселок. На территории отсутствуют магазины, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Культуры выращиваются в теплицах. Продукты, строительные материалы, одежду и обувь жители делают сами. Воздух в поселке чистый и приятный. Также жители возят детей в школу п. Калачево на собственном автомобильном транспорте. В настоящее время подготовлен проект по застройке свободной территории п. Новый Путь.

Объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные и специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование.

Из объектов транспортной инфраструктуры Калачевское сельское поселение имеет на своей территории автомобильные дороги, железнодорожные пути, пешеходные, автомобильные и железнодорожные мосты, железнодорожные переезды и станции, остановочные пункты, аэропорт.

2.2.2 Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных районов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории Калачевского сельского поселения утверждены градостроительные документы:

- Генеральный план Калачевского сельского поселения, утвержденный Решением Совета народных депутатов Калачевского сельского поселения от 29.11.2012 № 57;

- Правила землепользования и застройки Калачевского сельского поселения, утвержденные Решением Совета народных депутатов Калачевского сельского поселения от 29.11.2012 № 57;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Прокопьевского муниципального района и сельских поселений Прокопьевского муниципального района, утверждённые 27.04.2017 Решением Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального района.

В соответствии со статьями 5, 6, 8, 9, 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Администрации Прокопьевского муниципального округа от 09.11.2020 № 2903-п «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ» утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Прокопьевского муниципального округа. В таблице 2.2.2.1 представлен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таблица 2.2.2.1 – Перечень дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Обозначение дороги в реестре | Наименование дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-001 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Кузнецкая | 2,000 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-002 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Майская | 1,600 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-003 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Советская | 2,300 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-004 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Школьная | 0,650 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-005 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Российская | 0,840 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-006 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Береговая | 0,500 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-007 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Целинная | 0,650 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-008 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Новая | 0,350 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-009 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Бобровская | 1,100 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-010 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Строителей | 1,200 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-011 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Парниковая | 0,850 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-012 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Совхозная | 2,050 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-013 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Нагорная | 0,600 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-014 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Станционная | 1,100 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-015 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Линейная | 1,100 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-016 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Азарова | 1,700 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-017 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Октябрьская | 0,450 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-018 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Заречная | 0,800 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-019 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Дорожная | 0,400 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-020 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. Лесная | 0,250 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-021 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, ул. 366 км | 5,000 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-022 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, пер. Советский | 0,300 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-023 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, пер. Российский | 0,700 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-024 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Калачево, пер. Совхозный | 1,170 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-025 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Индустрия, ул. Коммунистическая | 0,850 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-026 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Индустрия, ул. Садовая | 1,000 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-027 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Индустрия, ул. Центральная | 1,200 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-028 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Индустрия, ул. Молодежная | 0,450 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-029 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Индустрия, ул. Весенняя | 0,950 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-030 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Индустрия, пер. Центральный | 0,230 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-031 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Матюшино, ул. Сергеева | 1,700 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-032 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Матюшино, ул. Цветочная, Вишневая | 1,150 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-033 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Матюшино, ул. Зеленая, Луговая | 0,750 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-034 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Матюшино, ул. Изумрудная, Лесная | 0,550 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-035 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Матюшино, ул. Боевая | 0,400 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-036 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Матюшино, ул. Родниковая | 0,850 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-037 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п. Матюшино, пер. Боевой | 0,150 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-038 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, с. Новорождественское, ул. Центральная | 1,650 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-039 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, с. Новорождественское, ул. Садовая | 1,400 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-040 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, с. Новорождественское, ул. Заречная | 1,300 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-041 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, с. Новорождественское, ул. Молодежная | 1,800 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-042 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, с. Новорождественское, ул. Новая | 0,450 |
|  | 32-222-820-ОП-МП-043 | Автодорога/ Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, с. Новорождественское, пер. Центральный | 0,600 |
| Итого: |  |  | 45,09 |

Согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2008 № 24 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области» на территории Калачевского сельского поселения проходят 2 региональные дороги. Информация о региональных дорогах, проходящих на территории сельского поселения представлена в таблице 2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.2 Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории сельского поселения

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 32 ОП РЗ К-2 | Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск | 7,80 |
| 32 ОП РЗ К-178 | Обход г. Новокузнецка | 3,36 |
| 32 ОП РЗ К-25 | Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк | 2,82 |

Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения на территории сельского поселения составляет 13,98 км.

2.2.3 Оценка транспортного спроса

Основными видами транспорта на территории Калачевского сельского поселения являются автомобильный и железнодорожный. Вообще Калачевское сельское поселение имеет очень выгодное географическое положение. На территории поселения проходят 3 региональные дороги, с юго-восточной стороны от поселения располагается город Новокузнецк, а на северо-западе город Прокопьевск.

На территории Калачевского сельского поселения действуют 7 маршрутов автобусного транспорта, данные по ним представлены в таблице 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1 - Автобусное сообщение на территории Калачевского сельского поселения

| Наименование перевозчика | № маршрута | Место назначения | Населенный пункт | Время рейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПАП-1 города Прокопьевска | 154 | г. Прокопьевск, Тупик – п. Индустрия | п. Индустрия | 06:30, 07:30, 08:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 |
|  |  | п. Индустрия – Тупик |  | 07:00, 08:00, 09:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 |
|  | 113 | г. Прокопьевск, автовокзал – с. Новорождественское | с. Новорождественское | 6:30, 9:30, 12:00, 15:00, 17:00 |
|  |  | с. Новорождественское – г. Прокопьевск, автовокзал |  | 7:15, 10:45, 13:15, 16:00, 18:00 |
|  | 151 | г. Прокопьевск (Тупик) – г. Новокузнецк | п. Калачево | 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:25, 16:05, 16:45, 17:15, 18:20, 19:50 |
|  |  | г. Новокузнецк – г. Прокопьевск (Тупик) |  | 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:00, 16:40, 17:05, 17:30, 18:00, 18:30, 21:05 |
|  | 155 | г. Новокузнецк, ТЦ Метро – г. Прокопьевск, БТИ | п. Калачево | Первый рейс 06:00; последний рейс 20:30 |
|  |  | г. Прокопьевск, БТИ – г. Новокузнецк, ТЦ Метро |  |  |
| ПАП-1 города Новокузнецк | 170 | г. Новокузнецк (автовокзал) – п. Калачево |  | 5:50, 7:30, 9:30, 13:10, 17:30 |
|  |  | п. Калачево – г. Новокузнецк (автовокзал) |  | 6:30, 8:20, 10:20, 14:00, 18:20 |
|  | 160 | г. Новокузнецк, пр. Октябрьский – г. Прокопьевск, аэропорт |  | 5:20, 5:50, 6:20, 7:30, 8:00, 8:30, 9:40, 10:10, 11:41, 12:25, 13:08, 13:51, 14:55, 15:38, 16:21, 17:05, 17:48, 18:31, 19:15, 20:33, 21:16 |
|  |  | г. Прокопьевск, аэропорт - г. Новокузнецк, пр. Октябрьский |  | 6:25, 6:55, 7:25, 8:35, 9:05, 9:35, 10:45, 11:15, 12:46, 13:30, 14:13, 14:56, 16:00, 16:43, 17:26, 18:10, 18:53, 19:36, 20:20, 21:38, 22:21 |
|  | 162 | Новокузнецк | п. Матюшино | 5:30, 7:45, 10:00, 13:00, 15:30, 17:50 |
|  |  | Костенково |  | 6:30, 9:00, 11:15, 14:15, 16:45, 19:05 |

За 2017 год пассажиропоток составил 1086 тыс. чел./год.

На территории сельского поселения проходит железнодорожная магистраль федерального значения, связывающая поселок и все поселение пассажирским сообщением с городами района и области. Протяженность составляет 2,3 км. В таблице 2.2.3.2 представлены данные по железнодорожному сообщению.

Таблица 2.2.3.2 - Железнодорожное сообщение на территории Калачевского сельского поселения

| № маршрута | Место назначения | График движения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6933 | Новокузнецк – Калачево – Белово | пн., чт., сб. |
| 6933 | Новокузнецк –Калачево – Белово | пн., чт., сб. |
| 6933 | Новокузнецк –Калачево – Артыша-2 | вт., ср., пт., вс. |
| 6933 | Новокузнецк –Калачево – Артыша-2 | вт., ср., пт., вс. |
| 6933 | Новокузнецк –Калачево – Белово | ежедневно |
| 6934 | Артыша-1 – Калачево–Новокузнецк | ежедневно |
| 6936 | Белово – Калачево –Новокузнецк | Пн., чт., сб. |
| 6936 | Артыша-2 – Калачево –Новокузнецк | Вт., ср., пт., вс. |
| 6936 | Белово – Калачево –Новокузнецк | ежедневно |
| 6941 | Новокузнецк –Калачево – Артыша-2 | ежедневно |
| 6942 | Артыша-2 – Калачево –Новокузнецк | ежедневно |
| 6943 | Новокузнецк –Калачево – Белово | пн., чт., сб. |
| 6943 | Новокузнецк –Калачево – Артыша-2 | вт., ср., пт., вс. |
| 6943 | Новокузнецк –Калачево – Белово | ежедневно |

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.

На сегодняшний день в целом транспортная инфраструктура поселения обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы соответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют автомобильные дороги и железнодорожные пути, мосты, переезды, остановочные пункты, станции и аэропорт.

Автомобильный транспорт в сельском поселении используется как для внешних транспортно-экономических связей, так и внутренних. Автомобильный транспорт имеется как в личной собственности граждан, так и собственности юридических лиц.

На территории Калачевского сельского поселения проходит железнодорожная магистраль федерального значения, по которой регулярно следуют поезда дальнего следования. В пределах сельского поселения расположен железнодорожный обгонный пункт Калачево, а также станция – 359 км. На территории поселения имеется железнодорожный мост через реку Абу. На пересечении железнодорожной магистрали и региональной дороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск имеется Калачевский железнодорожный переезд.

На территории Калачевского сельского поселения водный транспорт не используется.

На севере Калачевского сельского поселения, в 17 км к западу от г. Новокузнецка расположен аэропорт. Аэропортовый комплекс ОАО «Аэрокузнецк» обеспечивает круглосуточный прием, обслуживание и выпуск ВС: Ту-154, Ил-76, Як-42 и классом ниже.

В составе аэропортового комплекса имеется аэровокзал и цех бортового питания рассчитанные на обслуживание 200 пасс/час.

Кроме этого имеется:

1) ресторан, бар, столовая;

2) гостиница на 97 мест;

3) зал для обслуживания пассажиров первого и бизнес класса;

4) охраняемая автостоянка;

5) комната матери и ребенка.

Авиалинии и направления:

1. Атлант-Союз (Москва-Внуково, Санкт Петербург-Пулково);

2. Кавминводыавиа (Москва-Внуково);

3. Сибирь С7 (Москва-Домодедово);

4. Азур-Эйр, Роял-Флайт (Камрань);

5. Азур-Эйр, Роял-Флайт (Бангкок).

2.4 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Внутри сельского поселения все населенные пункты связаны между собой асфальтированными дорогами и автобусным сообщением.

Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным требованиям представлено в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным требованиям

| № п/п | Наименование показателя | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, из них | 59,07 |
| 2 | дорог федерального значения | - |
| 3 | дорог регионального значения | 13,98 |
| 4 | дорог местного значения | 45,09 |

В таблице 2.4.2 представлена характеристика дорог и обеспеченность дорогами в разрезе населенных пунктов Калачевского сельского поселения.

Таблица 2.4.2 - Характеристика дорог и обеспеченности дорогами в разрезе населённых пунктов Калачевского сельского поселения

| № п/п | Виды автомобильных дорог и показатели транспортного обеспечения населения техникой и дорогами | п. Калачево | п. Индустрия | п. Матюшино | с. Новорождественское | п. Новый Путь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги внутри населенного пункта, всего, км | 27,66 | 4,68 | 5,55 | 7,2 | 5,718 |
| 1.1 | - с асфальтовым покрытием | 18,21 | 3,28 | - | 4,75 | - |
| 1.2 | - со щебеночным покрытием | 1,10 | 1,40 | 5,55 | 2 | - |
| 1.3 | - с грунтовым покрытием | 8,35 | - | - | 0,45 | 5,718 |
| 2 | Обеспеченность дорогами на одного жителя, км | 0,012 | 0,01 | 0,12 | 0,023 | 0,3812 |
| 2.1 | - с асфальтовым покрытием | 0,008 | 0,007 | - | 0,015 | - |
| 2.2 | - со щебеночным покрытием | 0,0005 | 0,003 | 0,12 | 0,006 | - |
| 2.3 | - с грунтовым покрытием | 0,004 | - | - | 0,001 | 0,3812 |
| 3 | Обеспеченность дорогами, %: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1 | - с асфальтовым покрытием | 66 | 70 | - | 66 | - |
| 3.2 | - со щебеночным покрытием | 4 | 30 | 100 | 28 | - |
| 3.3 | - с грунтовым покрытием | 30 | - | - | 6 | 100 |
| 4 | Остановочные павильоны | 13 | 1 | 1 | 2 | - |
| 5 | Транспортные средства, всего: | 567 | 150 | 30 | 61 | 2 |
| 5.1 | - легковой автомобиль, ед. | 500 | 120 | 30 | 50 | 2 |
| 5.2 | - грузовой автомобиль, ед. | 20 | 7 | - | 2 | - |
| 5.3 | - трактор, ед. | 15 | 10 | - | 3 | - |
| 5.4 | - мотоцикл, ед. | 27 | 12 | - | 6 | - |
| 5.5 | - снегоход, ед. | 5 | 1 | - | - | - |

Автомобильные дороги внутри населенных пунктов Калачевского сельского поселения

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Уровень автомобилизации населения по данным Маркетингового автомобильного агентства на начало 2020 года составляет 251-300 единиц транспорта на 1000 человек в Кемеровской области. В Калачевском сельском поселении уровень автомобилизации ниже, чем в целом по Кемеровской области почти в 2 раза. Общее количество транспортных средств, в том числе в собственности граждан в населенных пунктах Калачевского сельского поселения представлено в таблице 2.5.1. Таким образом, уровень автомобилизации составил 193 ед./1 тысячу человек, однако наблюдается постепенный рост.

Таблица 2.5.1 - Общее количество транспортных средств, в том числе в собственности граждан в населенных пунктах Калачевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя: Легковые автомобили, единиц транспортных средств | Значение показателя по годам на начало года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Легковые автомобили, единиц транспортных средств | 462 | 470 | 487 | 516 | 543 |
| 2 | Грузовые автомобили, единиц транспортных средств | 29 | 29 | 31 | 37 | 37 |
| 3 | Общественный транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов. Хранение и обслуживание грузовых автомашин осуществляется в гаражах и на открытых площадках предприятий.

В настоящее время на территории сельского поселения организовано на 8 парковках, сведения о которых представлены в таблице 2.5.2

Таблица 2.5.2 – Сведения о наличии парковочных мест на территории Калачевского сельского поселения

| № п/п | Парковка (назначение) | Вид покрытия | Адрес | Состояние | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мед. пункт, магазин | асфальт | пос. Калачево, пер. Советский, 9а | Удовл. | 20 |
| 2 | Администрация | асфальт | пос. Калачево, ул. Советская 76 | Удовл. | 5 |
| 3 | СДК | асфальт | пос. Калачево, пер. Советский 19 | Удовл. | 20 |
| 4 | Д/с Сказка | асфальт | пос. Калачево, ул. Майская 100/1 | Удовл. | 10 |
| 5 | Гостиница, Кафе | асфальт | пос. Калачево, ул. Нагорная, 1 | Удовл. | 10 |
| 6 | Церковь | асфальт | пос. Калачево, пер. Советский, 15а | Удовл. | 5 |
| 7 | Магазин | асфальт | с. Новорождественское, ул. Центральная, 16а | Удовл. | 10 |
| 8 | ФАП, почта | асфальт | пос. Индустрия, ул. Садовая 1 | Удовл. | 10 |

На данный момент обеспеченность парковочными местами является недостаточной. Необходимо увеличить количество парковочных мест.

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Согласно законодательству видами транспорта общего пользования названы:

– весь железнодорожный транспорт, осуществляющий перевозки, как груза, так и пассажиров и их багажа (ст. ст. 2, 4 УЖТ; ст. 2 Закона о железнодорожном транспорте);

– автомобильный и городской электрический транспорт, осуществляющий регулярные перевозки пассажиров и багажа (ст. 19 УАТ). Таким образом, к транспорту общего пользования не относятся автомобильный транспорт, осуществляющий перевозки груза, и легковое такси, осуществляющее перевозки пассажиров;

– внутренний водный транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров и их багажа (п. 2 ст. 95 КВВТ);

В настоящее время внешние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Внутри сельского поселения все населенные пункты связаны между собой асфальтированными дорогами.

Автобусные маршруты оборудованы остановочными павильонами, сведения о которых представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1 - Список остановочных павильонов, расположенных на автобусных маршрутах

| № п/п | Наименование | Кол-во павильонов, шт. | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | П. Калачево ост. Сады | 2 | Хорошее |
|  | П. Калачево ост. Казарма | 2 | Хорошее |
|  | П. Калачево ост. Ж/д переезд | 2 | Хорошее |
|  | П. Калачево ост. АЗС | 2 | Хорошее |
|  | П. Калачево ост. Российская | 0 |  |
|  | П. Калачево ост. Береговая | 1 | Хорошее |
|  | П. Калачево ост. Администрация | 1 | Хорошее |
|  | П. Калачево ост. Водокачка | 1 | Хорошее |
|  | П. Калачево ост. Детский сад | 1 | Хорошее |
|  | П. Калачево ост. Конечная (Калачево) | 1 | хорошее |
|  | С. Новорождественское ост. магазин | 1 | хорошее |
|  | П. Индустрия ост. Центральная | 1 | хорошее |

По территории Калачевского сельского поселения проходят автобусные маршруты до г. Новокузнецка, г. Прокопьевска. Интенсивность пассажиропотока на территории поселения изменяется в течение календарного года.

Кроме того, существует увеличение входящих потоков в последние будние дни недели и исходящих потоков – в выходные дни и утренние часы первого рабочего дня недели. Для перевозки детей, обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях, организованы школьные автобусы.

На территории сельского поселения имеется 2 станции железнодорожного транспорта.

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

На территории поселения пешеходное движение организовано по дорогам. Интенсивность движения высокая. Ввиду хаотичной застройки, без должного проектирования, обустройство велосипедных дорожек не представляется возможным. Поскольку в поселении наблюдается малогабаритный зазор между проезжей частью и застройкой. Отсутствие велосипедного движения исключает наличие вело парковок на территории поселения. В сельском поселении необходимо строительство тротуаров.

В сельском поселении имеются пешеходные переходы, лежачие полицейские.

Часть улиц нуждается в благоустройстве: укладке и ограничении асфальтобетонного полотна; ямочном ремонте.

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории сельского поселения действует предприятие, осуществляющее грузовые перевозки автотранспортом ИП Артемов. Также осуществление грузовых перевозок на территории сельского поселения осуществляют индивидуальные предприниматели, сельхозпроизводители.

Автомобильные дороги поселения ежегодно приходится поддерживать текущим ремонтом. Со временем износ автодорог общего пользования местного значения требует капитального ремонта. Требуется установка и обновление дорожных знаков на дорогах поселения. Установка дорожных знаков влияет на оптимизацию маршрутов движения автотранспорта, улучшения экологической обстановки, снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, учитывая увеличение автомобильного парка, существующие проблемы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Калачевского сельского поселения носят системный характер и могут быть решены только при комплексном, программном подходе.

В настоящее время улично-дорожная сеть в населенных пунктах поселения имеет низкий уровень благоустройства. Часть дорог имеет грунтовое покрытие. Низкая оснащенность улиц и дорог ливневыми инженерными сооружениями, отсутствие уличного освещения и низкий уровень наличия твердых покрытий – резко снижает срок службы дорог.

Постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах. В тоже время гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах.

В настоящее время благоустройством дорог в поселении занимаются организации, которые были выбраны согласно процедурам, проводимым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Организации, осуществляющие обслуживание транспортной инфраструктуры и комплекс работ представлены в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 - Организации, осуществляющие обслуживание транспортной инфраструктуры в Калачевском сельском поселении

| # Наименование организации | # Виды работ | # Населенный пункт, в котором данный вид работ проводился |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 |
| # ООО «Империя» | # Ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна | # п. Индустрия (ул. Садовая, ул. Садовая (участок 2)) |
| # ООО «ТС-Строй» | # Ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна | # п. Калачево (ул. Советская, ул. Кузнецкая, ул. Береговая) # с. Новорождественское # (ул. Молодежная) |
|  | # Отсыпка щебнем дорожного полотна | # с. Новорождественское (от ул. Садовая до ул. Молодежная) |
| # ООО «Лель» | # Ремонт асфальтобетонного покрытия | # п. Калачево (ул. Бобровская) |
| # ООО «ССК» | # Ямочный ремонт въезда в с. Новорождественское | # с. Новорождественское |
| # ООО «ТУК» | # Ремонт асфальтобетонного покрытия | # с. Новорождественское (ул. Заречная) |

На территории сельского поселения имеется предприятие по контролю за воздушным движением на Аэропорте г. Новокузнецка Кузбасский центр ОВД филиала «Аэронавигации западной Сибири» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ».

Торговлю транспортными средствами в сельском поселении осуществляет рынок ООО «Кузбасстраксервис».

Транспортное обслуживание осуществляют 2 АЗС, 1 ГЗС и шиномонтаж.

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Одной из первоочередных задач является обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и дорогах поселения, предупреждение ДТП (дорожно-транспортных происшествий), снижение тяжести ДТП. Основными причинами ДТП с тяжкими последствиями по данным ГИБДД Кемеровской области, являются: нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона, нарушения правил дорожного движения пешеходами – переход дорого в неположенных местах, несоответствие скоростного режима дорожным условиям.

В Калачевском сельском поселении за 2017 год произошло 1 ДТП, в результате которого пострадал 1 человек. Для устранения ДТП необходимы дополнительные меры и беседы с детьми для соблюдения правил дорожного движения, а также необходимые знаки в местах перехода детей.

В рамках предотвращения ДТП на территории сельского поселения к реализации предлагаются следующие мероприятия:

1) Проведение мероприятий с населением и детьми, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

2) Ежегодное комиссионное обследование состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов на начало учебного года;

3) Мероприятия в области дорожного хозяйства (установка, замена и ремонт дорожных знаков; разметка дорог; капитальный ремонт дорог; отсыпка и чистка дорог, ремонт уличного освещения);

4) Мероприятия по подготовке технической документации объектов недвижимости (дороги) для регистрации права.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

В последнее время с ростом количества автотранспорта происходит увеличение негативного воздействия автомобилей на окружающую среду. Первая группа последствий связана с производством автомобилей:

– высокая ресурсно-сырьевая и энергетическая емкость автомобильной промышленности;

– собственное негативное воздействие на окружающую среду автомобильной промышленности (литейное производство, инструментально-механическое производство, стендовые испытания, лакокрасочное производство, производство шин и др.).

Вторая группа обусловлена эксплуатацией автомобилей:

– потребление топлива и воздуха, выделение вредных выхлопных газов;

– продукты истирания шин и тормозов; – шумовое загрязнение окружающей среды;

– материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

Третья группа связана с отчуждением земель под транспортные магистрали, гаражи и стоянки:

– развитие инфраструктуры сервисного обслуживания автомобилей (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, мойки автомобилей и др.);

– поддержание транспортных магистралей в рабочем состоянии (использование соли для таяния снега в зимние периоды).

Четвертая группа объединяет проблемы регенерации и утилизации шин, масел и других технологических жидкостей, самих отслуживших автомобилей.

Наиболее актуальной проблемой является загрязнение атмосферы. Автомобиль выжигает значительное количество кислорода и выбрасывает в атмосферу эквивалентное количество диоксида углерода. В составе выхлопных газов автомобиля содержится около 300 вредных веществ. Основными загрязняющими атмосферу веществами являются оксиды углерода, углеводороды, оксиды азота, сажа, свинец, диоксид серы. Среди углеводородов наиболее опасны бензопирен, формальдегид, бензол. При работе автомобиля в атмосферу поступает также резиновая пыль, образующаяся вследствие стирания покрышек. При использовании бензина с добавлением соединений свинца автомобиль загрязняет почвы этим тяжелым металлом. Происходит загрязнение водоемов при мытье автомобилей и при попадании в воду отработанного моторного масла. Для передвижения автомобилей необходимы асфальтовые трассы, значительную площадь занимают гаражи и места парковок. Наибольший вред наносят личные автомобили, так как загрязнение среды при поездке на автобусе в пересчете на одного пассажира примерно в 4 раза меньше. Автомобили являются источником шумового загрязнения.

В связи с тем, что на территории Калачевского сельского поселения транспортная загруженность имеет средние показатели, уровень загрязнения окружающей среды не является критичным.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

В настоящий момент численность населения Калачевского сельского поселения растет. Предположительно до 2034 г. ожидается повышение темпа развития транспортной инфраструктуры. Это будет связано прежде всего с тем, что рост численности населения понесет за собой увеличение количества транспортных средств в собственности граждан. А это в свою очередь предполагает острую необходимость развития автомобильных дорог на территории сельского поселения и улично-дорожной сети внутри населенных пунктов, а также реконструкцию и ремонт существующей транспортной сети. Поскольку улицы в населенных пунктах маленькие и узкие, необходимо в проектах планировки предусмотреть их расширение, опираясь на СП 42.13330.2016.

На территории населённых пунктов сохраняется существующая сеть улиц и дорог. Главной задачей Калачевского сельского поселения, в рамках полномочий является благоустройство и реконструкция существующей улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Согласно Генеральному плану предусмотрена реконструкция существующих грунтовых и щебеночных дорог на территории сельского поселения, а также ремонт автомобильных и железнодорожных мостов через реку Шарапа в п. Калачево.

предусмотрено строительство новой улично-дорожной сети в проектируемой части поселка Калачево. Уличная сеть проектируемой территории запроектирована из дорог с асфальтобетонным покрытием, имеющих выход на существующую улично-дорожную сеть п. Калачево. Проектом предусмотрено строительство дорог с двухсторонним движением по основным дорогам и односторонним – для проездов, с расчетной скорость 20-40 км/ч. Так же предусмотрено устройство пешеходных тротуаров шириной от 1 до 2 м. Для прогона скота и проезда грузового транспорта предусмотрены проезды шириной 4,5 м.

Для улучшения состояния автодорог, проектом предлагается реконструкция существующих грунтовых и щебеночных дорог на следующих участках:

- п. Новый путь – с. Новорождественское;

- п. Индустрия – г. Прокопьевск.

На участке с. Новорождественское – г. Прокопьевск генеральным планом предлагается замена дороги со щебеночным покрытием на дорогу с асфальтобетонным покрытием.

Кроме этого, планируется:

- Реконструкция автомобильного и железнодорожного мостов через реку Шарап в поселке Калачево.

- Строительство пешеходного перехода вдоль реки Шарапа под мостами для связи двух частей поселка в единое целое и обеспечения безопасного доступа.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Генеральный план Калачевского сельского поселения;

- Средства массовой информации (интернет-сайты администраций муниципальных образований и т.д.).

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 456-ФЗ от 29.12.2014, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, а также п. 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 Градостроительного кодекса  Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004 программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при  наличии  данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории Калачевского сельского поселения производиться из муниципального бюджета.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по результатам проведения торгов согласно титульному списку благоустройства Калачевского сельского поселения, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения торгов в объеме выделенных денежных средств.

В сфере транспортной инфраструктуры действуют следующие целевые программы:

- муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе на 2020-2023 годы» с изменениями от 30.12.2020;

- государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса на 2014-2021 годы» (с изменениями от 09.09.2020.);

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2015 N 212 "Об утверждении региональной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кемеровской области - Кузбасса" на 2015 - 2027 годы";

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 471 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы".

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного  значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети. Реальная ситуация с возможностями областного и местного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Расходы на реализацию Программы представлены в пункте 4 Программы. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

3. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

На основании результатов анализа демографической ситуации в Калачевском сельском поселении за последние годы был создан прогноз изменения численности населения, который представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Прогноз численности населения к расчетному сроку

| Показатели | Значения показателей на конец года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2034 |
| Общая численность населения, человек | 2691 | 2723 | 2699 | 2718 | 2757 | 2981 |

На основании данного прогнозного расчёта можно сделать вывод, что численность населения будет постепенно расти. Это связано с тем, что в настоящее время в сельском поселении активно ведется новое жилищное строительство, в населенные пункты приезжают люди с близлежащих поселений и городов.

При реальном увеличении населения потребность в объектах транспортной инфраструктуры будет расти.

Так как в п. Калачево активно ведется строительство нового жилого микрорайона на ближайшую перспективу предлагается увеличение километража улично-дорожной сети.

  - Прогноз транспортного спроса поселения, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта может претерпеть существенные изменения. Поскольку на период до 2034г. численность населения будет расти, автомобилизация населения также будет увеличиваться. Так как улично-дорожная сеть на территории сельского поселения достаточно узкая, необходимо будет систематически налаживать движение легкового и грузового автомобильного транспорта для поддержания безопасности дорожного движения.

Предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

3.2 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Основным видом транспорта в сельском поселении останется автомобильный. Движение общественного транспорта необходимо будет корректировать, учитывая увеличение автомобилизации населения и ширину проезжей части улиц. Всё это может привести в конечном итоге к образованию новых автобусных маршрутов, к установке новых дорожных знаков, светофоров, остановочных пунктов, пешеходных переходов.

В отношении железнодорожного транспорта при увеличении численности населения стоит рассмотреть изменение количества поездов дальнего следования.

3.3 Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.4 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.5 Перспективы развития парковочного пространства

В связи с ростом автомобилизации планируется развитие парковочного пространства для улучшения качества жизни населения, формирования комфортной среды, а также возможностей для размещения автомобилей в случае проведения мероприятий на территории села, поддержание существующих парковочных мест в соответствующем нормам состоянии.

На территории Калачевского сельского поселения находятся 3 парковки. Для увеличения парковочного пространства необходимо строительство дополнительных парковок.

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. В целом прогнозируется нулевой уровень ДТП, при соблюдении правил дорожного движения, дальнейшей политики, ориентированной на совершенствование качества транспортной инфраструктуры, дорожного полотна, удобства функционирования инфраструктуры для поселения.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры связаны с прогнозом социально-экономического развития поселения, с демографическим прогнозом, уровнем инвестиционной привлекательности и другими показателями.

Кроме того, при разработке сценариев развития транспортной инфраструктуры необходимо учитывать влияние государственной политики на транспортную инфраструктуру в целом, уровень и возможности финансирования мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры.

Главные целевые ориентиры транспортной стратегии.

Обще социальные:

- подвижность населения и доступность транспортных услуг;

- снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспорта;

- снижение доли транспорта в загрязнении окружающей среды.

Общеэкономические:

- предоставление транспортной отраслью полного объема высококачественных транспортных услуг, обеспечивающих запланированные темпы роста ВВП;

- конкурентный уровень удельных транспортных издержек в цене конечной продукции;

- повышение коммерческой скорости и ритмичности продвижения партий товаров;

- использование инновационных технологий строительства и содержания транспортной инфраструктуры;

- проведение эффективной государственной тарифной политики;

-использование современных механизмов развития экономической конкурентной среды, включая государственно-частное партнерство;

- интеграция со стратегиями и программами развития смежных отраслей.

В качестве принципиальных вариантов развития в данной программе рассматриваются 2 варианта аналогично вариантам транспортной инфраструктуры РФ:

- базовый (консервативный) вариант предполагает ускоренное развитие транспортной инфраструктуры, главным образом для транспортного обеспечения освоения новых месторождений полезных ископаемых и наращивания топливно-сырьевого экспорта, реализации конкурентного потенциала России в сфере транспорта и роста экспорта транспортных услуг. Базовый вариант предполагает ремонт дорог за счет местного бюджета. При финансовых возможностях Калачевского сельского поселения это является возможным.

- инновационный вариант предполагает ускоренное развитие транспортного комплекса, которое, наряду с достижением целей, предусматриваемых при реализации базового (консервативного) варианта, позволит обеспечить транспортные условия для развития инновационной составляющей экономики, повышения качества жизни населения, перехода к полицентрической модели пространственного развития России.

Инновационный вариант развития предусматривает финансирование мероприятий не только из местного, но и из краевого бюджета. В этом случае учитывая долю местного бюджета в размере 75% и долю краевого бюджета в размере 25% возможно отремонтировать и привести в нормативное состояние все дороги в срок до 2034 года, а также проектировать новые дороги.

Базовый (консервативный) сценарий предполагает сохранение консервативной инвестиционной политики частных компаний, ограничение расходов на развитие инфраструктуры при существующей стагнации.

Инновационный вариант развития предполагает ремонт и реконструкцию дорог с усовершенствованием покрывного слоя, благоустройство дорог, разработку и внедрение проекта безопасности дорожного движения.

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития дорожной сети (инновационный и базовый варианты развития)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый Вариант | Инновационный вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Улично-дорожная сеть (развитие улично-дорожной сети) |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км. | 59,07 | 59,07 |
| 1.1 | федеральных | км. | 0 | 0 |
| 1.2 | региональных | км. | 13,98 | 13,98 |
| 1.3 | местных | км. | 45,09 | 45,09 |
| Пассажирские перевозки (подвижность населения и доступность транспортных услуг) |  |  |  |  |
| 1 | Количество маршрутов общественного транспорта | ед. | 9 | 10 |
| Развитие объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество парковок | ед. | 8 | 11 |
| 2 | Количество виадуков | ед. | 0 | 1 |
| Безопасность дорожного движения (снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспорта) |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности ДТП с пострадавшими | ед. | 0 | 0 |
| 2 | Снижение социального риска от ДТП | чел./1000 населения | 0 | 0 |
| 3 | Социально-экономический ущерб от ДТП | тыс. рублей | 0 | 0 |

Генеральным планом предусмотрено строительство новой улично-дорожной сети в проектируемой части поселка Калачево. Уличная сеть проектируемой территории запроектирована из дорог с асфальтобетонным покрытием, имеющих выход на существующую улично-дорожную сеть п. Калачево. Проектом предусмотрено строительство дорог с двухсторонним движением по основным дорогам и односторонним – для проездов, с расчетной скорость 20-40 км/ч. Так же предусмотрено устройство пешеходных тротуаров шириной от 1 до 2 м. Для прогона скота и проезда грузового транспорта предусмотрены проезды шириной 4,5 м.

Для улучшения состояния автодорог, проектом предлагается реконструкция существующих грунтовых и щебеночных дорог на следующих участках:

- п. Новый путь – с. Новорождественское;

- п. Индустрия – г. Прокопьевск.

На участке с. Новорождественское – г. Прокопьевск проектом предлагается замена дороги со щебеночным покрытием на дорогу с асфальтобетонным покрытием.

Реконструкция автомобильного и железнодорожного мостов через реку Шарап в поселке Калачево. Строительство пешеходного перехода вдоль реки Шарапа под мостами для связи двух частей поселка в единое целое и обеспечения безопасного доступа.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Инвестиционные проекты по проектированию при базовом сценарии развития планируются на основании мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с обозначением целевых показателей при реализации программы и необходимых финансовых затрат на реализацию мероприятий. Финансовые затраты в Программе определяются ориентировочно. Более точная оценка проводится на основании проектно-сметной документации.

Первоочередными мероприятиями являются паспортизация, кадастровый учет, оформление дорог в собственность. Также необходимыми первоочередными задачами являются содержание дорог в надлежащем состоянии и обеспечение необходимыми знаками безопасности.

А) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта включает проведение организационных мероприятий по безопасности дорожного движения, разработку проекта безопасности дорожного движения, строительство на территории поселения АЗС и СТО.

Реконструкция дорог с целью изменения категории автомобильной дороги на территории поселения не планируется. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования включают оборудование остановок в населенных пунктах. Необходимо предусмотреть наличие пешеходов светофорного типа в целях безопасности дорожного движения для пешеходов.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта показан в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Технико-экономические параметры | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах и установка знаков безопасности вблизи детских образовательных учреждений | Согласно рекомендациям и предписаниям ГИБДД | 2020-2034г. |
| 1.2 | Осуществление контроля за состоянием транспортных средств | Мероприятия проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона № 170 | периодически |
| 1.3 | Создание предупреждающей системы для населения о негативных последствиях нарушений в сфере дорожного движения | Изготовление и установка баннеров | 2020 |
| 1.4 | Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностью | Определяется на основании пассажиропотока компаниями, производящими перевозку пассажиров | (не реже 1 раза в 5 лет) |

б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

Мероприятия по развитию единого парковочного пространства включают строительство парковок в поселении. Мероприятие планируется к реализации при наличии финансовой возможности поселения.

в) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения.

Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на территории Калачевского сельского поселения планируется следующим образом:

- необходимо предусмотреть строительство тротуаров;

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения являются дополнительными и могут быть реализованы при наличии финансовых возможностей.

г) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Предусматривается оптимизация подвижного состава коммунальных и дорожных служб в соответствие с потребностями. Организацию доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. Перечень мероприятий представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

| № п/п | Наименование мероприятия | Технико-экономические параметры | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оптимизация подвижного состава коммунальных и дорожных служб в соответствие с потребностями | Заключение муниципальных контрактов на обслуживание дорог на территории поселения | Периодически |
| 2 | Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности | Организация подъезда спецтранспорта путем установки запрещающих знаков для остальных видов транспорта, эвакуация частных транспортных средств, мешающих работе спецтранспорта. | Периодически |

д) Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

- проведение мероприятий с населением и детьми, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного;

- ежегодное комиссионное обследование состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов;

- мероприятия по подготовке технической документации объектов недвижимости (дороги) для регистрации;

Для вышеперечисленной реализации мероприятий по организации дорожного движения требуется привлечение финансовых средств. В данной Программе оценка финансовой потребности рассчитана ориентировочно и подлежит более точной оценке после разработки проектно-сметной документации на каждое из мероприятий.

Таблица 5.3 – Очередность мероприятий по асфальтированию дорог сельского поселения

| Виды выполняемых и запланированных работ на 2021 год | Количественные параметры (при наличии) | Лимиты денежных средств | Сумма контракта, руб. | Исполнитель | Процент выполнения | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Калачево |  |  |  |  |  |  |
| Асфальт ул. Нагорная Асфальт ул. Новая Пешеходная дорожка пер. Советский (Губернский магазин), ул. Станционная Ямочный ремонт Асфальт участок ул. Строителей. 1 а - 48 | 0,97 0,40 0,06 - 0,17 | 6 413 466,00 2 319 858,00 102 726,00 314 648,00 952 836,00 | 15 075 519,54 | ООО "ДорСтройСервис" | 50% 50% 100% 50% | до 01.07.2021 до 01.07.2021 до 01.07.2021 до 01.07.2021 до 01.07.2021 |
| с. Новорождественское |  |  |  |  |  |  |
| Асфальт от ул. Садовая до ул. Молодежная | 1,2 | 6 835 252,00 |  |  | 50% | до 01.07.2021 |
| ТКО 7 шт. п. Калачево, с. Новорождественское, п. Матюшино |  |  |  |  |  |  |
| ТКО 4 шт. ул. Нагорная, ул. Молодежная, ул. Новоселов, ул. Бобровская п. Калачево, ТКО 1 шт. ул. Заречная, ТКО 2 шт. ул. Сергеева |  | 700 547,00 | 525 410,25 | ИП Тумеян Д.С. | 100% | до 01.07.2021 |
| п. Калачево |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходная дорожка от дет. сада до моста | 0,11 | 477 887,00 | 458 771,48 | ИП Тумеян Д.С. | 100% | до 01.08.2021 |
| Асфальт участок ул.Советская,40-52, пешеходная дорожка | 0,31 | 1 997 651,00 | 1 658 050,16 | ИП Хачатрян Т.Ж. |  | до 15.09.2021 |

В таблице 5.4 отражены выполненные мероприятия по освещению

Таблица 5.4 - Выполненные работы по освещению

| № п.п. | Местоположение | Протяженность | Сведения о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Калачево |  |  |  |
| 1 | пер. Совхозный, ул. Парниковая пер. Советский (не заменены опоры) ул. Нагорная ул. Весенняя ул. Советская (не заменены опоры) ул. Бобровская ул. Российская (реконструкция) ул. Целинная п. Матюшино ул. Боевая ул. Луговая, ул. Зеленая с. Новорождественское ул. Заречная ул. Центральная (вторая часть) ул. Центральная (реконструкция) ул. Садовая | 0,6 0,4 0,7 0,3 0,5 0,3 (совместная подвеска) 0,3 0,6 (совместная подвеска) 0,3 (совместная подвеска) 0,7 (совместная подвеска) 0,3 0,7 0,8 0,8 | Выполнено 29.06.21 Выполнено 02.07.21 Выполнено 03.07.21 Выполнено 30.04.21 Выполнено 25.02.21 Выполнено 27.02.21 Выполнено 05.03.21 Выполнено 11.03.21 Выполнено 22.06.21 Выполнено 24.06.21 Выполнено 18.06.21 Выполнено 26.06.21 |
| Итого: | выполнено 6,4 | запланировано 6,4 |  |

6. Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 6.1 - Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2026 годы (с изменениями на 26 октября 2020 года) Содержание и ремонт дорог регионального назначения, проходящих по территории поселения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 3000,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 22000,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9.1 - Отсыпка дорог Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2023 годы» | Всего | 81,60 | 150,00 | 140,00 | 130,00 | 130,00 | 1300,00 |
|  | Местный бюджет | 81,60 | 150,00 | 140,00 | 130,00 | 130,00 | 1300,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9.2 - Чистка дорог, сезонное содержание дорог Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2023 годы» | Всего | 4032,00 | 4032,00 | 4032,00 | 4032,00 | 4032,00 | 40320,00 |
|  | Местный бюджет | 4032,00 | 4032,00 | 4032,00 | 4032,00 | 4032,00 | 40320,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9.4 – Установка, приобретение дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков (проектами организации дорожного движения) и нанесение дорожной разметки Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2023 годы» | Всего | 159,31 | 230,00 | 180,00 | 130,00 | 130,00 | 1300,00 |
|  | Местный бюджет | 159,31 | 230,00 | 180,00 | 130,00 | 130,00 | 1300,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пешеходный |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 9.5 - Ограждения дорог, пешеходные дорожки и ограждения к ним Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2023 годы» | Всего | 26,77 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 3000,00 |
|  | Местный бюджет | 26,77 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 3000,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 11 - Выполнение работ по устройству и содержанию уличного освещения (ремонт уличного освещения, приобретение материалов, присоединение ТП) Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2023 годы» | Всего | 0,00 | 1200,00 | 1100,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10 000,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 1200,00 | 1100,00 | 1000,00 | 1000,00 | 10 000,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 - Ежегодное комиссионное обследование состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов на начало учебного года Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2023 годы» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 7 - Обслуживание системы ГЛОНАСС (движение школьных автобусов) и РНИС Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2023 годы» | Всего | 78,20 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 793,00 |
|  | Местный бюджет | 78,20 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 793,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6. - Приобретение и установка проблесковых маячков Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2023 годы» | Всего | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 8,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 8,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Разработка проектно-сметной документации и строительство дороги около 20 км с целью оснащения дорогами новых жилых районов Согласно генеральному плану | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45000,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41500,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция существующих грунтовых и щебеночных дорог на следующих участках: - п. Новый путь – с. Новорождественское; - п. Индустрия – г. Прокопьевск согласно положениям генерального плана | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автомобильного и железнодорожного мостов через реку Шарап в поселке Калачево согласно положениям генерального плана | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование необходимых парковок при росте автомобилизации поселения Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2023 годы» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 300,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 300,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация системы велопарковок и велосипедных маршрутов на территории поселения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 200,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 200,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9.3 – Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (капитальный и текущий ремонт дорог, строительство тротуаров в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения). Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Прокопьевском муниципальном округе» на 2020-2023 годы» | Всего | 10726,98 | 12450,00 | 10000,00 | 9300,00 | 9300,00 | 93 000,00 |
|  | Местный бюджет | 10726,98 | 12450,00 | 10000,00 | 9300,00 | 9300,00 | 93 000,00 |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 7.1 - Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

| Задачи программы | Мероприятия |  | Наименование индикатора | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2034 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее –субъекты экономической деятельности) на территории поселения | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта: |  | Дорожная разметка на пешеходных переходах и установка знаков безопасности вблизи детских образовательных учреждений | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 6 |
|  |  |  | Осуществление контроля за состоянием транспортных средств, % | 35 | 35 | 50 | 60 | 70 |  | 100 |
|  |  |  | Создание предупреждающей системы для населения о негативных последствиях нарушений в сфере дорожного движения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |
|  |  |  | Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностью, % | 15 | 50 | 80 | 80 | 80 |  | 100 |
| Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  | Парковочное пространство, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 5 |
| Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в сельском поселении | Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |  | Строительство тротуаров, км | 0 | 10 | 20 | 50 | 75 |  | 100 |
| Развитие транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями населения в перевозке грузов на территории сельского поселения | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  | Оптимизация подвижного состава коммунальных и дорожных служб в соответствие с потребностями, % | 22 | 37 | 50 | 50 | 75 |  | 100 |
|  |  |  | Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности, % | 20 | 20 | 35 | 60 | 85 |  | 100 |
| Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности |  | Мероприятия по развитию сети дорог поселения | Прогноз развития улично-дорожной сети (в соответствие нормативным показателям), % | 30 | 50 | 60 | 60 | 75 |  | 100 |
|  |  | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (щебеночных) | Текущий ремонт дорог, км. | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |  | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут связаны с демографической ситуацией и состоянием УДС |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием | Капитальный ремонт дорог, км. | 4,0 | 4.2 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |  |  |
|  |  | Паспортизация и кадастровый учёт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  | Межевание земельных участков под дороги согласно установленным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | Мероприятия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Система | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 5 |
| Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам |  | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Проведение мероприятий с населением и детьми, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Ежегодное комиссионное обследование состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов; | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Обеспечение предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения, % | 25 | 45 | 50 | 60 | 80 |  | 100 |
| Эффективность действующей транспортной инфраструктуры |  | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Удовлетворенность населения качеством транспортной инфраструктуры, % | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |  | 100 |

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации, предлагаемых в составе программе мероприятий (инвестиционных проектов)

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана сельского поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития сельского поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система Калачевского сельского поселения является элементом транспортной системы округа и региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 04.05.2018 вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом от 23.04.2018 № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

В частности, устанавливается, что в случае внесения в генеральные планы поселений изменений, предусматривающих строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры) поселений, данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений.

Поэтому в случае внесения изменений в генеральный план, предусматривающих строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения, обязательным является внесение изменений в данную программу.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Председатель Совета народных депутатов

Прокопьевского муниципального округа                               И.А. Лошманкина